Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg Köln

Pflichtenheft

Auftraggeber:
Herr Mango, Herr Lackmann
Entwicklungszeitraum:
17.04.2017 bis 12.06.2017

Auto-Quartett
– Realisierung eines Spiels –

Vorgelegt von:
Maja Blömer (MB)
Rajeethan Dhayaparan (RD)
Vitali Müller (VM)

Bildungsgang Fachinformatik
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Inhaltsverzeichnis
# Zielbestimmung
In dem gegebenen zeitlichen Rahmen (17.04.2017-12.06.2017) soll ein Programm erstellt werden, das ein Auto-Quartett-Spiel simuliert und die unter Punkt 1.1. aufgeführten Kriterien erfüllt. Dieses soll Schülern als Lernmaterial zum Nachvollziehen von Arrays und Strukturen dienen. Zu diesem Zweck ist der Code entsprechend zu dokumentieren.
## Muss-Kriterien
Die Mindestanforderung besteht in einer C#-Anwendung, die den folgenden Kriterien entspricht.
Es soll eine Konsolenanwendung erstellt werden, die ein Auto-Quartett-Spiel simuliert. / Drei Karten sind bereits durch das Lastenhaft vorgegeben. / Eine zusätzliche vierte Karte soll mit Hilfe einer Eingabemaske erfasst werden können. / Dabei darf maximal eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h eingegeben werden. / Der Quellcode soll auf der Basis von allgemeinen Kontrollstrukturen, Arrays und Strukturen aufgebaut werden. / Je nach Benutzereingabe soll die Ausgabemaske Folgendes anzeigen / die einzelnen Karten / die Karten im paarweisen Vergleich. Dabei sollen die Werte miteinander verglichen werden. / Die Ein- und Ausgabe und Logik-Funktionen sollen voneinander getrennt sein. / Der Code soll so kommentiert werden, dass er von Schülern nachvollzogen werden kann.

Diese Kriterien müssen in der vorgegebenen Zeit erfüllt werden.
## Kann-Kriterien
Die folgenden Kriterien können umgesetzt werden.
Die Anzeige-Optionen für das Quartett-Spiel sind besser ausgestaltet: Die einzelnen Werte sollen farblich unterschiedlich dargestellt werden, d.h. der höhere Wert wird mit einer anderen Farbe hervorgehoben als der niedrigere Wert.
- Es werden mehr als drei Autokarten erstellt, die von Beginn des Spiels an zur Verfügung stehen, damit die Abwechslung beim Vergleich der Karten größer ist.
- Die Eingabe einer weiteren Autokarte ist beliebig oft möglich.
- Diese eingegebenen Karten werden gespeichert.
- Es ist möglich, zusätzlich ein Quartett mit einem anderen Grundthema zu erstellen.
- Zuletzt ist die Realisierung als Windows-Forms- oder WPF-Anwendung anstatt als Konsolen­anwendung sicherlich ansprechender.
- Im Falle einer graphischen Oberfläche wäre auch eine Einbindung von tatsächlichen Autobildern möglich.
## Software
Als Software wird Visual Studio verwendet. Die genaue Wahl der Applikationsart wird im Laufe der Erstellung des Programms getroffen. Zur Erstellung des Zeitplans wird die Online-Software „Tom's Planner“ verwendet.
# Vorgehensmodell – Wasserfallmodell
Als Vorgehensmodell wird das Wasserfallmodell gewählt, da in diesem die Schritte klar voneinander getrennt sind und ein Punkt nach dem anderen abgearbeitet werden kann. So entsteht eine angemessene Struktur, an der sich der Zeitplan orientieren kann. Es werden fünf Phasen definiert.
Planung / Realisierung / Test / Abschluss / Übergabe

Eine genaue Übersicht zur Planung findet sich im Anhang (4.2). In den einzelnen Phasen werden sich die Arbeitsprozesse der Bearbeiter Rebecca Richmann und Maja Blömer allerdings überschneiden.
# Umsetzung
.
## Menü (VM)
Z.
F.
## Eingabe (RD)
D.
W.
## Ausgabe (MB)
D.
W.
## GUI und Steuerung durch Benutzer
De.
D
# Anhänge
## Struktogramm für Menüstruktur und Programmablauf (MB)
Im folgenden Struktogramm wird ein grobes Schema dargestellt, wie das Spiel über die Menüstruktur in etwa gesteuert werden wird.
.

## Tabelle zur Planung (MB)