Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg Köln

Pflichtenheft

Auftraggeber:
Herr Mango, Herr Lackmann
Entwicklungszeitraum:
17.04.2017 bis 12.06.2017

Auto-Quartett
– Realisierung eines Spiels –

Vorgelegt von:
Maja Blömer (MB)
Rajeethan Dhayaparan (RD)
Vitali Müller (VM)

Bildungsgang Fachinformatik
Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Inhaltsverzeichnis
# Zielbestimmung
In dem gegebenen zeitlichen Rahmen (17.04.2017-12.06.2017) soll ein Programm erstellt werden, das ein Auto-Quartett-Spiel simuliert und die unter Punkt 1.1. aufgeführten Kriterien erfüllt. Dieses soll Schülern als Lernmaterial zum Nachvollziehen von Arrays und Strukturen dienen. Zu diesem Zweck ist der Code entsprechend zu dokumentieren.
## Muss-Kriterien
Die Mindestanforderung besteht in einer C#-Anwendung, die den folgenden Kriterien entspricht.
Es soll eine Konsolenanwendung erstellt werden, die ein Auto-Quartett-Spiel simuliert. / Drei Karten sind bereits durch das Lastenhaft vorgegeben. / Eine zusätzliche vierte Karte soll mit Hilfe einer Eingabemaske erfasst werden können. / Dabei darf maximal eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h eingegeben werden. / Der Quellcode soll auf der Basis von allgemeinen Kontrollstrukturen, Arrays und Strukturen aufgebaut werden. / Je nach Benutzereingabe soll die Ausgabemaske Folgendes anzeigen / die einzelnen Karten / die Karten im paarweisen Vergleich. Dabei sollen die Werte miteinander verglichen werden. / Die Ein- und Ausgabe und Logik-Funktionen sollen voneinander getrennt sein. / Der Code soll so kommentiert werden, dass er von Schülern nachvollzogen werden kann.

Diese Kriterien müssen in der vorgegebenen Zeit erfüllt werden.
## Kann-Kriterien
Die folgenden Kriterien können umgesetzt werden, um das Quartett-Spiel ansprechender zu gestalten.
- Das Programm kann als Windows-Forms- oder WPF-Anwendung realisiert werden.
- Im Falle einer graphischen Oberfläche wäre auch eine Einbindung von tatsächlichen Autobildern möglich.
- Die verglichenen Werte sollen je nach Spielergebnis (gewonnen/verloren) unterschiedlich hervorgehoben werden.
- Es werden mehr als drei Autokarten erstellt, die von Beginn des Spiels an zur Verfügung stehen, damit die Abwechslung beim Vergleich der Karten größer ist.
- Die Eingabe einer weiteren Autokarte ist beliebig oft möglich.
- Die Karten lassen sich verändern und löschen.
- Die eingegebenen Karten werden gespeichert und sind auch bei der nächsten Sitzung abrufbar.
- Auf Wunsch wird die Gewinnchance bei Auswahl eines Wertes im Vergleich zu allen anderen Werten der entsprechenden Eigenschaft angezeigt.
- Es ist möglich, zusätzlich ein Quartett mit einem anderen Grundthema zu erstellen.
- Teile der Logik sollen automatisiert getestet werden.
- Es findet ein Spiel gegen den Computer oder gegen einen anderen Spieler am selben PC statt. Das Spiel kann in folgenden Punkten ausdifferenziert werden:
  - Es wird das „Stechen“ als Spielform des Quartetts gewählt.
  - Ein Spielzug besteht darin, einen Kartenwert der aktuell angezeigten Karte auszuwählen, der mit dem Wert des Gegners verglichen wird. Der Spieler mit dem höheren oder niedrigeren Wert – je nach Kategorie und Vereinbarung – gewinnt.
  - Eine Karte, die bereits gespielt wurde, kann nicht noch einmal innerhalb eines Spiels verwendet werden.
  - Es wird gezählt, wie viele Karten die jeweilige Partei gewonnen oder verloren hat.
  - Jeder Spieler erhält die gleiche Anzahl von Karten.
  - Die Kartenanzahl ist einstellbar.
  - Der Gewinner erhält die unterlegene Spielkarte. Sieger ist, wer am Ende alle Spielkarten gewonnen hat.
  - Es ist möglich, einen Schwierigkeits­grad auszuwählen.
## Software
Als Software wird Visual Studio verwendet. Die genaue Wahl der Applikationsart wird im Laufe der Erstellung des Programms getroffen. Zur Erstellung des Zeitplans wird die Online-Software „Tom's Planner“ verwendet.
# Vorgehensmodell – Wasserfallmodell
Als Vorgehensmodell wird das Wasserfallmodell gewählt, da in diesem die Schritte klar voneinander getrennt sind und ein Punkt nach dem anderen abgearbeitet wird. So entsteht eine übersichtliche Struktur, an der sich der Zeitplan orientieren kann. Dadurch kann u.a. gut eingeschätzt werden, ob die Zeitplanung eingehalten werden kann. Ebenfalls können Fortschritte gut nachverfolgt werden. Es werden fünf Phasen definiert:
Planung / Realisierung / Review / Test / Abschluss

Eine genaue Übersicht zur Planung findet sich im Anhang (4.2).
In der Realisierungsphase entwickeln die Bearbeiter zunächst jeweils bestimmte Teile der Anwendung. Anschließend werden diese zusammengeführt. In der Review-Phase überprüfen alle Bearbeiter den Code und die Kommentare auf Struktur und Verständlichkeit für die Schüler. Die Testphase besteht aus der Überprüfung aller Programmfunktionen auf ihre Fehlerfreiheit (wie z.B. das Abfangen von falschen Eingaben). In der Abschlussphase reflektieren die Bearbeiter den Projektablauf und halten die Ergebnisse in einer Rückschau fest.
# Umsetzung

## Menü (VM)

## Eingabe (RD)

## Ausgabe (MB)

## GUI und Steuerung durch Benutzer

# Anhänge
## Struktogramm für Menüstruktur und Programmablauf (MB)
Im folgenden Struktogramm wird ein grobes Schema dargestellt, wie das Spiel über die Menüstruktur in etwa gesteuert wird.

## Tabelle zur Planung (MB)